Documentação Técnica
Landing Page - Mostra Internacional de Cinema SP
Versão 1.0 | Outubro 2025
# 1. VISÃO GERAL DO PROJETO
## 1.1 Objetivo
Landing page responsiva (mobile-first) que centraliza informações da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, oferecendo busca e filtragem inteligentes dos filmes em cartaz.
## 1.2 Problema Resolvido
O site oficial divulga programação de forma fragmentada (apenas 4 dias) e sem ferramentas de pesquisa/filtro eficientes. Esta aplicação agrega dados e adiciona usabilidade.
# 2. ARQUITETURA TÉCNICA
## 2.1 Tech Stack
### Frontend:
- Vite 5.x (build tool moderno, dev server rápido)
- Vanilla JavaScript (ES6+, sem frameworks)
- Tailwind CSS 3.x (utility-first CSS)
- Google Fonts (Sora font family)
### Backend:
- Firebase Hosting (hospedagem estática)
- Cloud Functions (Node.js 20, scraping serverless)
- Firestore (database NoSQL real-time)
- Cloud Scheduler (cron jobs automáticos)
### APIs Externas:
- TMDB API (The Movie Database - ratings gratuitos)
- mostra.org (scraping via Cheerio/Puppeteer)
## 2.2 Estrutura de Dados (Firestore)
Collection: filmes
Estrutura do documento:
{
  id: "auto-generated-id",
  titulo: "Anatomia de uma Queda",
  diretor: "Justine Triet",
  sinopse: "Uma mulher é suspeita...",
  pais: "França",
  duracao: 152,
  nota: 7.8,
  sessoes: [
    { sala: "Sala 1", data: "2025-10-20", horario: "19:00" }
  ]
}
# 3. DESIGN E UX
## 3.1 Paleta de Cores
Tema Escuro Semi-Frio com Toques Neon-Pastel
Variável CSS	Valor / Descrição
--bg-primary	#0f1419 (quase preto azulado)
--accent-blue	#7dd3fc (azul pastel-neon)
--accent-pink	#f9a8d4 (rosa pastel)
--text-primary	#e2e8f0 (branco suave)

## 3.2 Layout Responsivo
### Mobile (< 768px):
- 1 coluna de cards
- Header colapsado (título menor)
- Filtros em modal/drawer
### Desktop (> 1024px):
- 3 colunas de cards
- Layout completo expandido
# 4. FUNCIONALIDADES DETALHADAS
## 4.1 Busca Inteligente
Features:
- Busca em tempo real (debounce 300ms)
- Sugestões com preview (título + diretor)
- Fuzzy match (tolerância a erros de digitação)
- Navegação por teclado (↑↓ + Enter)
## 4.2 Sistema de Filtros
Categorias disponíveis:
Categoria	Opções
Diretor	Todos os diretores únicos (alfabético)
Sala	Lista de salas disponíveis
País	Países de origem (alfabético)
Duração	< 90 min, 90-120 min, 120-150 min, > 150 min
Horário	Manhã, Tarde, Noite, Madrugada
Nota	Faixas de 9-10, 7-8.9, 5-6.9, 3-4.9, < 3

Lógica de aplicação:
- Multi-seleção (checkboxes dentro de cada dropdown)
- AND logic entre categorias
- OR logic dentro da mesma categoria
# 5. ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO
## FASE 1: Setup e Fundação (2 dias)
1. Criar repositório Git
2. Inicializar projeto Vite
3. Configurar Tailwind CSS
4. Configurar Firebase (Hosting, Functions, Firestore)
5. Criar estrutura de pastas
6. Configurar ESLint + Prettier
Entregável: Projeto rodando localmente (npm run dev)

## FASE 2: Frontend - UI Estática (3 dias)
1. Implementar Header + Subheader
2. Criar componente SearchBar (sem lógica)
3. Criar componente FilterPanel (sem lógica)
4. Criar componente FilmeCard com dados mockados
5. Implementar grid responsivo (1/2/3 colunas)
6. Estilizar com Tailwind
7. Adicionar animações CSS
8. Testar responsividade (mobile/tablet/desktop)
Entregável: Landing page visual completa com dados fake

## FASE 3: Firebase Setup (1 dia)
1. Criar projeto no Firebase Console
2. Configurar Firestore (modo produção)
3. Criar coleção 'filmes' com documentos de teste
4. Configurar regras de segurança
5. Obter API key do TMDB
Entregável: Firebase configurado e acessível

## FASE 4: Integração Frontend ↔ Firebase (2 dias)
1. Criar arquivo de configuração Firebase
2. Implementar listener real-time no Firestore
3. Substituir dados mockados por dados reais
4. Implementar loading state e error handling
Entregável: App consumindo dados do Firestore em tempo real

## FASE 5: Funcionalidades de Busca e Filtro (3 dias)
1. Implementar lógica de busca (debounce, fuzzy match, autocomplete)
2. Implementar lógica de filtros (multi-seleção, AND/OR logic)
3. Implementar ordenação por próxima sessão
4. Testar todas combinações de filtros
Entregável: Sistema de busca/filtro funcional

## FASE 6: Backend - Scraping (4 dias)
1. Analisar HTML do mostra.org
2. Criar função de scraping com Puppeteer
3. Implementar integração com TMDB API
4. Implementar lógica de merge/update no Firestore
5. Deploy das Cloud Functions
Entregável: Scraper funcional rodando no Firebase

## FASE 7: Automação e Agendamento (1 dia)
1. Configurar Cloud Scheduler (execução a cada 12h)
2. Monitorar logs e configurar notificações
Entregável: Atualização automática funcionando

## FASE 8: Polimento e Otimização (2 dias)
1. Otimizar performance (lazy loading, minificação)
2. Adicionar meta tags (SEO, Open Graph)
3. Testar acessibilidade
4. Criar README completo
Entregável: App polido e otimizado

## FASE 9: Deploy e Lançamento (1 dia)
1. Build de produção
2. Deploy no Firebase Hosting
3. Testar em produção
Entregável: App live em produção! 🎉

# 6. CUSTOS E ESCALABILIDADE
## 6.1 Firebase Free Tier
Limites gratuitos:
- Firestore: 1GB storage, 50k reads/day, 20k writes/day
- Cloud Functions: 2M invocações/mês, 400k GB-s compute
- Hosting: 10GB transferência/mês
Uso estimado do projeto:
- ~100 filmes x 2KB = 200KB storage
- ~500 reads/day (bem abaixo do limite)
- Scraper: 2 invocações/dia
Conclusão: 100% gratuito, com margem gigante para crescimento.
# 7. COMANDOS RÁPIDOS
### Desenvolvimento:
npm run dev # Inicia dev server
npm run build # Build de produção
### Firebase:
firebase login # Autenticar
firebase init # Inicializar projeto
firebase deploy # Deploy completo
firebase functions:log # Ver logs
### Git:
git add .
git commit -m "feat: adiciona busca"
git push origin main
# 8. MELHORIAS FUTURAS (V2)
- Autenticação: Login para salvar filmes favoritos
- Notificações: Push notifications para novos filmes
- Mapa: Google Maps para localizar salas
- Calendário: Adicionar sessão ao Google Calendar
- Trailers: Embed de trailers do YouTube
- Pôsteres: Imagens dos filmes (via TMDB)
# 9. RECURSOS E LINKS ÚTEIS
### Documentação:
- Vite: https://vitejs.dev/
- Tailwind CSS: https://tailwindcss.com/
- Firebase: https://firebase.google.com/docs
- TMDB API: https://developers.themoviedb.org/3
- Puppeteer: https://pptr.dev/